团队名称 [日期]

XXX项目

项目报告

- 引言

  - 编写目的

  - 定义、缩略语

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| XX用户 |  |
| XX用户 |  |
| XX系统 |  |
| XX平台 |  |
| XX库 |  |

- 项目工作陈述

  - 项目工作范围

| 项目背景 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求内容 | 需要解决客户什么问题 |  |
|  | 关键涉众（人、单位） |  |
|  | 项目目标 |  |
|  | 建设范围 |  |
|  | 成功标准 |  |
| 都与谁进行过以上内容的确认 |  |  |

  - 项目工作时限

在此描述项目开始和结束时间，可参考项目立项公告。同时，若存在外部强制日期要求（即客户/项目实施部门/客户服务部门要求提交产品或上线的日期要求）

| 序号 | 阶段名称 | 合同要求时间 | 内部评估时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里程碑A | 2020-01-21 | 2020-1-31 |  |
| 2 | 里程碑B | 2020-02-21 | 2020-2-28 |  |

  - 项目交付成果

| 交付成果 | 内部/外部 |
| --- | --- |
| - 需求规格说明 - 概要设计 - 详细设计 - 数据库设计 - 测试报告 | 内部 |
| - XX软件平台 - Xx数据库 - 使用手册 | 外部 |

  - 项目用户与验收准则

项目的最终接收者或验收者为XX

项目接收条件：满足XXX\XXX\XX

验收标准为：

项目结项标准为：

若有第三方监理也应在此指明

  - 关联项目

| 关联项目名称 | 与本系统的关系 | 备注(可能的影响或处理方法) |
| --- | --- | --- |
| XX项目 | 提供数据 | 数据交互需要经过XX网闸，此过程中可能因为数据量较大造成XXX影响 |

- 目标、涉众分析和范围

  - 目标

为明确软件需求、安排项目规划与进度、组织软件开发、测试与验收，撰写本文档。

- 规范项目申报流程，从“平台、数据、业务、服务”四个维度搭建本平台。

- 满足“平台+数据+标准”的业务需要，以信息资源库的模式进行项目建设。

- 建设XXX、XXX系统。

- 满足XXX工作要求，将XXX进行共享，XXX实现XXX。

  - 涉众分析

客户、项目经理、设计人员、开发人员、测试人员、监理公司等。涉众分析具体见下表：

| 序号 | 涉众 | 代表人物 | 待解决的问题/对系统的期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申报用户 | 张三 | - 能够提交项目； - 对所提交项目内容填写； - …… |
| 2 | 申报单位审核 | 李四 |  |
| 3 | 推荐单位审核 |  |  |
| 4 | …… |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

  - 范围

本次建设过程包括XXX个部分开发，直接使用者含xx在内的一百个以上部门、需要进行两个批次共计约xx人的培训；

本系统不与省级系统进行对接。

- 项目组织

  - 项目内部组织结构

| 角色 | 人员名单 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 张三 |  |
| 商务经理 | 李四 |  |
| 需求分析师 | 王五、张三 |  |
| 研发总监 |  |  |
| 开发工程师 |  |  |
| UI设计师 |  |  |
| 测试工程师 |  |  |
| 实施顾问 |  |  |
| 质量管理 |  |  |
| 配置管理 |  |  |
| 培训导师 |  |  |
| …… |  |  |

  - 外部组织

| 组织名称 | 接口人 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 上层组织 |  |  |
| 客户组织 |  |  |
| 分包商 |  |  |
| 研发组A |  |  |
| 研发组B |  |  |
| QA |  |  |

- 项目管理

  - 项目进度安排（实际进度安排）

根据WBS、估计数据与里程碑划分，编制项目进度计划，具体描述不同的项目阶段、功能、活动和任务的时间及人员安排。要考虑到各项任务间的依赖关系、里程碑要求、评审活动、管理活动、可能发生的更改等。小项目可直接在本文档中描述开发进度。大项目可在项目进度计划中列出，建议用Project 进行项目进度安排<集成项目进度>。

| 序号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX系统 | 287 个工作日 | 2020年1月3日 | 2021年2月12日 |  |
| 2 | 前期需求调研 | 20.94 个工作日 | 2020年1月3日 | 2020年2月6日 |  |
| 3 | 售前咨询 | 10.94 个工作日 | 2020年1月3日 | 2020年1月17日 |  |
| 4 | 编制技术方案 | 3 个工作日 | 2020年1月17日 | 2020年1月21日 | 3 |
| 5 | 合同起草 | 3 个工作日 | 2020年1月17日 | 2020年1月21日 | 3 |
| 6 | 技术方案建议书 | 2 个工作日 | 2020年1月21日 | 2020年1月31日 | 5 |
| 7 | 项目总体实施计划 | 1 个工作日 | 2020年1月31日 | 2020年2月1日 | 6 |
| 8 | 合同评审 | 4 个工作日 | 2020年2月1日 | 2020年2月6日 | 7 |
| 9 | 项目经理任命 | 0 个工作日 | 2020年2月6日 | 2020年2月6日 | 8 |
| 10 | 需求分析 | 102 个工作日 | 2020年1月13日 | 2020年6月9日 |  |
| 11 | 人员组织 | 6 个工作日 | 2020年2月6日 | 2020年2月14日 | 9 |
| 12 | 获取需求 | 30.88 个工作日 | 2020年1月13日 | 2020年2月28日 | 11 |
| 13 | 办公室需求 | 4.94 个工作日 | 2020年2月24日 | 2020年2月28日 | 11 |
| 14 | 人事处需求 | 10 个工作日 | 2020年2月14日 | 2020年2月28日 | 11 |
| 15 | 财务处需求 | 10 个工作日 | 2020年2月14日 | 2020年2月28日 | 11 |
| 16 | 技术处需求 | 10 个工作日 | 2020年2月14日 | 2020年2月28日 | 11 |
| 17 | 党政办需求 | 10 个工作日 | 2020年2月14日 | 2020年2月28日 | 11 |
| 18 | 共性需求 | 6 个工作日 | 2020年2月14日 | 2020年2月24日 | 11 |
| 19 | 编制文档 | 55.06 个工作日 | 2020年2月24日 | 2020年5月11日 |  |
| 20 | 客户需求说明书 | 7 个工作日 | 2020年2月24日 | 2020年3月4日 | 18 |
| 21 | 共性需求 | 3 个工作日 | 2020年2月24日 | 2020年2月27日 | 18 |
| 22 | 个性需求 | 4 个工作日 | 2020年2月27日 | 2020年3月4日 | 21 |
| 23 | A | 4 个工作日 | 2020年2月27日 | 2020年3月4日 | 21 |
| 24 | B | 4 个工作日 | 2020年2月27日 | 2020年3月4日 | 21 |
| 25 | C | 4 个工作日 | 2020年2月27日 | 2020年3月4日 | 21 |
| 26 | D | 4 个工作日 | 2020年2月27日 | 2020年3月4日 | 21 |
| 27 | E | 4 个工作日 | 2020年2月27日 | 2020年3月4日 | 21 |
| 28 | 需求梳理汇总 | 1 个工作日 | 2020年3月12日 | 2020年3月12日 | 21,22 |
| 29 | 客户需求说明书评审 | 2 个工作日 | 2020年3月13日 | 2020年3月16日 | 28 |
| 30 | 系统需求说明书 | 18 个工作日 | 2020年3月17日 | 2020年4月9日 | 29 |
| 31 | 共性需求 | 6 个工作日 | 2020年3月17日 | 2020年3月24日 |  |
| 32 | 个性需求 | 12 个工作日 | 2020年3月25日 | 2020年4月9日 | 31 |
| 33 | 系统需求说明书评审 | 3 个工作日 | 2020年4月10日 | 2020年4月14日 | 32 |
| 34 | 项目开发计划 | 11 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月29日 | 33 |
| 35 | 计划框架 | 2 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月16日 |  |
| 36 | 模块划分 | 3 个工作日 | 2020年4月17日 | 2020年4月21日 | 35 |
| 37 | 具体内容 | 6 个工作日 | 2020年4月22日 | 2020年4月29日 | 36 |
| 38 | 项目开发计划评审 | 8 个工作日 | 2020年4月30日 | 2020年5月11日 | 34 |
| 39 | 界面原型设计 | 14 个工作日 | 2020年5月12日 | 2020年5月29日 | 38 |
| 40 | 编写系统测试用例 | 5 个工作日 | 2020年6月1日 | 2020年6月5日 | 39 |
| 41 | 系统测试用例评审 | 2 个工作日 | 2020年6月8日 | 2020年6月9日 | 40 |
| 42 | 概要设计和详细设计 | 55 个工作日 | 2020年6月10日 | 2020年8月25日 | 10 |
| 43 | 编制文档 | 33 个工作日 | 2020年6月10日 | 2020年7月24日 | 10 |
| 44 | 概要设计说明书 | 3 个工作日 | 2020年6月10日 | 2020年6月12日 |  |
| 45 | 概要设计详细内容 | 6 个工作日 | 2020年6月15日 | 2020年6月22日 | 44 |
| 46 | 概要设计说明书评审 | 8 个工作日 | 2020年6月23日 | 2020年7月2日 | 45 |
| 47 | 详细设计说明书 | 10 个工作日 | 2020年7月3日 | 2020年7月16日 | 46 |
| 48 | 程序设计 | 10 个工作日 | 2020年7月3日 | 2020年7月16日 | 46 |
| 49 | 数据库设计 | 10 个工作日 | 2020年7月3日 | 2020年7月16日 | 46 |
| 50 | 详细设计说明书评审 | 6 个工作日 | 2020年7月17日 | 2020年7月24日 | 49 |
| 51 | 编写集成测试用例 | 16 个工作日 | 2020年7月27日 | 2020年8月17日 | 50 |
| 52 | 信息维护模块 | 6 个工作日 | 2020年7月27日 | 2020年8月3日 |  |
| 53 | 查询模块 | 6 个工作日 | 2020年8月4日 | 2020年8月11日 | 52 |
| 54 | 报表模块 | 4 个工作日 | 2020年8月12日 | 2020年8月17日 | 53 |
| 55 | 集成测试用例评审 | 6 个工作日 | 2020年8月18日 | 2020年8月25日 | 54 |
| 56 | 编码实现 | 42 个工作日 | 2020年8月26日 | 2020年10月22日 | 42 |
| 57 | 程序编码 | 30 个工作日 | 2020年8月26日 | 2020年10月6日 |  |
| 58 | 人员信息维护 | 15 个工作日 | 2020年8月26日 | 2020年9月15日 | 42 |
| 59 | 人员新增 | 5 个工作日 | 2020年8月26日 | 2020年9月1日 | 42 |
| 60 | 人员信息修改 | 5 个工作日 | 2020年9月2日 | 2020年9月8日 | 59 |
| 61 | 人员删除 | 5 个工作日 | 2020年9月9日 | 2020年9月15日 | 60 |
| 62 | 查询模块 | 15 个工作日 | 2020年9月16日 | 2020年10月6日 | 58 |
| 63 | 常用查询 | 5 个工作日 | 2020年9月16日 | 2020年9月22日 | 60 |
| 64 | 查询统计 | 5 个工作日 | 2020年9月23日 | 2020年9月29日 | 63 |
| 65 | 高级查询 | 5 个工作日 | 2020年9月30日 | 2020年10月6日 | 64 |
| 66 | 报表名册 | 12 个工作日 | 2020年10月7日 | 2020年10月22日 | 57 |
| 67 | 办公室报表 | 6 个工作日 | 2020年10月7日 | 2020年10月14日 | 57 |
| 68 | 报表A | 3 个工作日 | 2020年10月7日 | 2020年10月9日 | 57 |
| 69 | 报表B | 3 个工作日 | 2020年10月12日 | 2020年10月14日 | 68 |
| 70 | 人事处报表 | 6 个工作日 | 2020年10月15日 | 2020年10月22日 | 67 |
| 71 | 报表A | 3 个工作日 | 2020年10月15日 | 2020年10月19日 |  |
| 72 | 报表B | 3 个工作日 | 2020年10月20日 | 2020年10月22日 | 71 |
| 73 | 代码走查 | 10 个工作日 | 2020年8月26日 | 2020年9月8日 |  |
| 74 | 集成测试 | 9 个工作日 | 2020年9月9日 | 2020年9月21日 | 73 |
| 75 | 人员信息维护 | 4 个工作日 | 2020年9月9日 | 2020年9月14日 | 73 |
| 76 | 查询模块 | 5 个工作日 | 2020年9月15日 | 2020年9月21日 | 75 |
| 77 | 报表名册集成测试 | 4 个工作日 | 2020年9月9日 | 2020年9月14日 | 73 |
| 78 | 测试实施 | 80 个工作日? | 2020年10月23日 | 2021年2月11日 | 56 |
| 79 | 测试环境搭建 | 2 个工作日 | 2020年10月23日 | 2020年10月26日 | 56 |
| 80 | 系统测试 | 11 个工作日 | 2020年10月27日 | 2020年11月10日 |  |
| 81 | 人员信息维护功能 | 5 个工作日 | 2020年10月27日 | 2020年11月2日 | 79 |
| 82 | 查询功能模块 | 6 个工作日 | 2020年11月3日 | 2020年11月10日 | 81 |
| 83 | 编制手册 | 14 个工作日 | 2020年11月11日 | 2020年11月30日 | 80 |
| 84 | 用户手册 | 8 个工作日 | 2020年11月11日 | 2020年11月20日 | 80 |
| 85 | 管理者用户手册 | 2 个工作日 | 2020年11月11日 | 2020年11月12日 | 80 |
| 86 | 部门用户手册 | 6 个工作日 | 2020年11月13日 | 2020年11月20日 | 85 |
| 87 | 培训手册 | 6 个工作日 | 2020年11月11日 | 2020年11月18日 | 80 |
| 88 | 用户手册检查确认 | 4 个工作日 | 2020年11月23日 | 2020年11月26日 | 84 |
| 89 | 培训手册检查确认 | 2 个工作日 | 2020年11月27日 | 2020年11月30日 | 88 |
| 90 | 运行环境搭建 | 3 个工作日 | 2020年12月1日 | 2020年12月3日 | 89 |
| 91 | 用户培训 | 20 个工作日? | 2020年12月4日 | 2020年12月31日 | 90 |
| 92 | 集体培训 | 2 个工作日 | 2020年12月4日 | 2020年12月7日 | 90 |
| 93 | 办公室培训 | 1 个工作日 | 2020年12月8日 | 2020年12月8日 | 92 |
| 94 | 人事处培训 | 2 个工作日 | 2020年12月9日 | 2020年12月10日 | 93 |
| 95 | 财务处培训 | 2 个工作日 | 2020年12月11日 | 2020年12月14日 | 94 |
| 96 | 生产处培训 | 10 个工作日 | 2020年12月15日 | 2020年12月28日 | 95 |
| 97 | 技术处培训 | 2 个工作日 | 2020年12月30日 | 2020年12月31日 | 98,96 |
| 98 | 党政办培训 | 1 个工作日? | 2020年12月29日 | 2020年12月29日 | 96 |
| 99 | 运行前期 | 30 个工作日 | 2021年1月1日 | 2021年2月11日 | 97 |
| 100 | 售后维护 | 1 个工作日 | 2021年2月12日 | 2021年2月12日 | 78 |

  - 项目实施总体思路

该项目的总体实施思路。

软件项目：本项目与其它哪个项目较类似，哪些经验可以借鉴，采用哪个项目和系统的蓝本，哪些是现成的项目，哪些是要重新开发的。重新开发的如何保障成功率？项目的工作重点和核心内容是什么？如涉及到多个单位或是多个地市的大型项目，需求调研、版本控制如何做。

硬件与工程类项目：本项目与其它哪个项目较类似，哪些经验可以借鉴，需重点关注哪些问题？是否存在深化设计问题，深化设计如何配合？哪些部分需要外包？如多个外包商，如何管理？如涉及到多个单位或是多个地市的大型项目，施工组织如何良好的安排，保障进度。

  - 项目重点工作与难点工作

项目建设内容中哪些工作是重点，应重点关注的，如何计划？

项目中哪些内容是项目的难点，打算采用何种措施解决？

  - 项目风险

项目预测有哪些不确定因素与风险，会给项目执行带来执行困难，包括但不限于客户关系、技术难点、设备性能与参数、设备到货周期、设备停厂、厂家不支持、深化设计不明确、项目时间要求太紧、项目需求不确定等各项影响项目进度和项目质量的事项。按照不同的等级和可能发生的情况进行分级描述，如何提前预防风险的发生。

  - 项目沟通计划

在这里约定项目的工作汇报的规则，这些规则包括项目组内个人、小组的沟通方式、项目经理与组外相关部门、项目分管领导的沟通方式，沟通的内容可以是例行会议、项目进展、技术交流、项目偏差等。

| 沟通方式 | 沟通内容 | 责任人 | 沟通对象 | 沟通时机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 例会 |  |  |  |  |
| 周报 |  |  |  |  |
| 阶段性成果会 |  |  |  |  |
| 节点性会议 |  |  |  |  |

- 业务流程分析

  - 概述

  - 业务内容A

  - 业务内容A

  - 业务内容A

- 功能性需求

  - 执行者分析

  - 总用例图

  - 管理员用例图

  - 一般用户用例图

- 非功能性需求

  - 系统架构要求

项目选型产品符合J2EE标准，应用层采用Java、JSP等技术进行开发，遵循表示层、业务层、数据层、访问层分离。支持基于Internet的三层B/S架构、支持分布式部署，支持无限站点扩展、系统适合IE9以上、Chrome、FireFox和其他主流浏览器的浏览，支持安卓和IOS移动终端浏览。具有良好的跨平台特性，支持Windows、Unix、Linux等平台，支持Oracle、MySQL、Microsoft SQL Server等主流数据库系统和主要国产化数据库系统。系统开发采用XML标准，接口采用WebService接口标准，接口标准遵循组件化设计思想

  - 接口

系统建设采用先进的成熟技术，建立严密、体系化的系统管理、应用平台，应具有良好的分层设计，整体系统扩充性能良好，能够根据业务的发展或变更，在保持现有业务处理不受影响的前提下，具有持续扩充功能、适度变化的能力。系统提供Web Services 接口，通过SOAP可以方便的与省创新券系统与仪器共享系统进行集成，交换的文件信息采用规范的XML格式，与其他系统进行信息交换，以满足信息化不断发展和系统集成需要。

    - 用户接口

用户登录入口，满足账号认证登陆。

用户登录入口，满足管理员账号认证登陆。

    - 外部接口

XXX库数据交换。

    - 内部接口

工作流审核，满足多级别审批。

    - 接口的项目唯一标识符

接口方式

| 序号 | 字段中文名 |  | 字段英文名 |  | 字段类型 |  | 字段含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口数据标识 |  | XX_ID |  | NUMBER(32) |  | 本实体记录的唯一标识，产生规则为流水号。 下装时填写 |
| 功能说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调用位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 函数方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入参数 |  | 参数代码/名称 |  | 数据类型 |  | 参数说明 |  |
| 输出参数 |  | 参数代码/名称 |  | 数据类型 |  | 参数说明 |  |
| 示例 |  |  |  |  |  |  |  |

中间库接口

无。

传递方法

实时传递， 以WebService接口传输。

  - 安全要求

  - 约束

    - 硬件约束要求

| 机型 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器 | 2台 | CPU：16核 内存: 32GB 硬盘：100GB | 操作系统：CentOs 7.0 |
| 数据库服务器 | 1台 | CPU：16核 内存: 32GB 硬盘：100GB | 操作系统：CentOs 7.0 |
| Redis服务器 | 1台 | CPU：16核 内存: 32GB 硬盘：100GB | 操作系统：CentOs 7.0 |
| 备份服务器 | 1台 | CPU：16核 内存: 32GB 硬盘：100GB | 操作系统：CentOs 7.0 |

    - 关键技术约束

- 附录

| 资料名称 | 提供者 | 获取日期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |